TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

Kastamonu Şeker Fabrikası

# İŞÇİ GİYİNME VE SOYUNMA BİNASI YAPILMASI İŞİ

Pursantaj Oranları

| İş Kalemi/ Grubu No | Poz No | İş Kalemi/Grubu Adı | Birimi | Pursantaj (%) | Nakliye Dahil Pursantaj (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İNŞAAT |  |  |  |
| 1 | 77. 100. 1005 | Makine ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m³ | 0,0221 | 0,0221 |
| 2 | 15. 120. 1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | m³ | 0,4749 | 0,4749 |
| 3 | 15. 125. 1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m3 | 0,6361 | 0,6361 |
| 4 | 15. 160. 1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 7.1507 | 7.1507 |
| 5 | 15. 160. 1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 2,3514 | 2,3517 |
| 6 | 15. 160. 1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | ton | 0,0473 | 0,0473 |
| 7 | 15. 180. 1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m2 | 7,4935 | 7,4935 |
| 8 | 15. 150. 1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 0,7856 | 0,7856 |
| 9 | 15. 150. 1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 6,5611 | 6,5611 |
| 10 | 15. 185. 1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | m³ | 0,7771 | 0,7771 |
| 11 | 15. 185. 1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | m2 | 0,6357 | 0,6357 |
| 12 | 15. 185. 1014 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | m³ | 0,9232 | 0,9232 |
| 13 | 15. 460. 1010 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg | 5,7029 | 5,7029 |
| 14 | 15. 300. 1002 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) | m2 | 6,5626 | 6,5626 |
| 15 | 15. 330. 1003 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | m2 | 1,4482 | 1,4482 |
| 16 | 15. 341. 4001 | Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta camyünü şilte (camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m2 | 1,5601 | 1,5601 |
| 17 | 15. 455. 1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir. - İmalatçının adı veya ticari markası, - Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), - Et kalınlığı sınıfı, - İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) | kg | 4,5888 | 4,5888 |
| 18 | 15. 550. 1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 0,4260 | 0,4260 |
| 19 | 15. 470. 1216 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | 0,8021 | 0,8021 |
| 20 | 15. 410. 1411 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30- 40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | m2 | 1,3412 | 1,3412 |
| 21 | 15. 220. 1014 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | m2 | 3,4055 | 3,4055 |
| 22 | Ö.B.F. - 1 | Derzli Pres tuğla duvar yapılması (190*90*50) | m2 | 1,4919 | 1,4919 |

| 23 | 15. 341. 1081 | 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (eps - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem) | m2 | 2,2623 | 2,2623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 15. 275. 1113 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | m2 | 1,5227 | 1,5227 |
| 25 | 15. 275. 1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | m2 | 2,6146 | 2,6146 |
| 26 | 15. 275. 1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m2 | 0,3969 | 0,3969 |
| 27 | 15. 540. 1605 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m2 | 0,8461 | 0,8461 |
| 28 | 15. 540. 1517 | Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m2 | 1,1791 | 1,1791 |
| 29 | 15. 540. 1121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m2 | 0,0644 | 0,0644 |
| 30 | 15. 250. 1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m2 | 1,8473 | 1,8473 |
| 31 | 15. 275. 1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m2 | 1,0747 | 1,0747 |
| 32 | 15. 385. 1028 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 2,8803 | 2,8803 |
| 33 | 15. 385. 1050 | (30 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 2,3099 | 2,3099 |
| 34 | 48. 325. 2004/Ö.B.F. | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,60 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile kenetli sistem çatı örtüsü yapılması | m2 | 3,4107 | 3,4107 |
| 35 | Ö.B.F. - 2 | Eksiz Çatı Oluğu, İndirme Borusu vb Temini ve Montajı (detay bkz. teknik şartname) | mt | 0,6444 | 0,6444 |
| 36 | 15. 410. 1512 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40- 50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | m2 | 1,4877 | 1,4877 |
| 37 | Ö.B.F. - 3 | Yerine göre hazır betonarme rögar ve kapağı temini ve montajı, ekli resme göre |  | 0,3335 | 0,3335 |
| İNŞAAT PURSANTAJ |  |  |  | 78,0629 | 78,0629 |
| MEKANİK TESİSAT |  |  |  |  |  |
| 38 | Ö.B.F. - 4 | Dikişli Vidalı Çelik Boru 1/2''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,0467 | 0,0467 |
| 39 | Ö.B.F. - 5 | Dikişli Vidalı Çelik Boru 1''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,0951 | 0,0951 |
| 40 | Ö.B.F. - 6 | Dikişli Vidalı Çelik Boru 1 1/4''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,0467 | 0,0467 |
| 41 | Ö.B.F. - 7 | Dikişli Vidalı Çelik Boru 1 1/2''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,0367 | 0,0367 |
| 42 | Ö.B.F. - 8 | Dikişli Vidalı Çelik Boru 2''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,0389 | 0,0389 |
| 43 | Ö.B.F. - 9 | Dikişli Galvanizli Çelik Boru 1/2''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,2351 | 0,2351 |
| 44 | Ö.B.F. - 10 | Dikişli Galvanizli Çelik Boru 3/4''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,1307 | 0,1307 |
| 45 | Ö.B.F. - 11 | Dikişli Galvanizli Çelik Boru 1''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,1486 | 0,1486 |
| 46 | Ö.B.F. - 12 | Dikişli Galvanizli Çelik Boru 1 1/2''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,0809 | 0,0809 |
| 47 | Ö.B.F. - 13 | Dikişli Galvanizli Çelik Boru 2''(Bina İçi Vidalı) | mt | 0,4193 | 0,4193 |
| 48 | Ö.B.F. - 14 | Ø25 PPRC Kompozit Boru | mt | 0,9618 | 0,9618 |
| 49 | Ö.B.F. - 15 | Ø32 PPRC Kompozit Boru | mt | 0,7954 | 0,7954 |
| 50 | Ö.B.F. - 16 | PVC Plastik Pis Su Borusu Ø50-40 mm | mt | 0,0361 | 0,0361 |
| 51 | Ö.B.F. - 17 | PVC Plastik Pis Su Borusu Ø75-70 mm | mt | 0,0800 | 0,0800 |
| 52 | Ö.B.F. - 18 | PVC Plastik Pis Su Borusu Ø100-110 mm | mt | 0,3802 | 0,3802 |
| 53 | Ö.B.F. - 19 | PVC Plastik Pis Su Borusu Ø125 mm | mt | 0,0826 | 0,0826 |
| 54 | Ö.B.F. - 20 | (Demir Döküm Marka) Petek 900X1600 şartnamesine göre | m2 | 0,5669 | 0,5669 |
| 55 | Ö.B.F. - 21 | (Demir Döküm Marka) Petek500X1600 şartnamesine göre | m2 | 1,4585 | 1,4585 |
| 56 | Ö.B.F. - 22 | Radyötör Vanası 1/2 | adet | 0,0418 | 0,0418 |
| 57 | Ö.B.F. - 23 | Otomatik Hava Atma Purjörü | adet | 0,0440 | 0,0440 |
| 58 | Ö.B.F. - 24 | Yağlı boya ile radyötör ve konvektör boyanması( Boya Dahil) | m2 | 0,2168 | 0,2168 |
| 59 | Ö.B.F. - 25 | Şiber Vana | adet | 0,1008 | 0,0108 |
| 60 | Ö.B.F. - 26 | KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) DN25 | adet | 0,1000 | 0,1000 |
| 61 | Ö.B.F. - 27 | Lavabo 55x60 | adet | 0,3335 | 0,3335 |
| 62 | Ö.B.F. - 28 | Mix Tek Gövde Lavabo Bataryası(sıcak su ve soğuk su girişli) | adet | 0,9427 | 0,9427 |
| 63 | Ö.B.F. - 29 | Ayna tezgah boyunca | adet | 0,1167 | 0,1167 |
| 64 | Ö.B.F. - 30 | SIVI SABUN MAKİNASI | adet | 0,0550 | 0,0550 |
| 65 | Ö.B.F. - 31 | PASLANMAZ ÇELİK KAĞITLIK | adet | 0,0528 | 0,0528 |
| 66 | Ö.B.F. - 32 | Etajer Seramik 50X10 cm Ekstra Sınıf | adet | 0,1712 | 0,1712 |
| 67 | Ö.B.F. - 33 | Alaturka Wc Taşı 50X60 cm 1. Sınıf Plastik sifonlu | adet | 0,6920 | 0,6920 |
| 68 | Ö.B.F. - 34 | Alaturka Wc Bas Tesisatı( Ø32 PPRC Boru sıva altı ) | adet | 0,2489 | 0,2489 |
| 69 | Ö.B.F. - 35 | PİSUAR ve TESİSATI (Pirinç Sifonlu) | adet | 0,2201 | 0,2201 |
| 70 | Ö.B.F. - 36 | PİSUAR BÖLMESİ (FAYANS CAMLAŞMIŞ ÇİNİ): 40x50 CM. EKSTRA | adet | 0,1000 | 0,1000 |
| 71 | Ö.B.F. - 37 | 50x60 CM BEDENSEL ENGELLİ LAVABO FAYANS CAMLAŞMIŞ ÇİNİ EKSTRA SINIF | adet | 0,0345 | 0,0345 |
| 72 | Ö.B.F. - 38 | ENGELLİLER İÇİN TUTUNMA BARI | takım | 0,0278 | 0,0278 |
| 73 | Ö.B.F. - 39 | ENGELLİLER İÇİN KLOZET TUTUNMA BARI | takım | 0,0389 | 0,0389 |
| 74 | Ö.B.F. - 40 | BEDENSEL ENGELLİ İÇİN, TAKRİBEN 35X70 CM KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI | adet | 0,0723 | 0,0723 |
| 75 | Ö.B.F. - 41 | Gömme Duş Tesisatı(Duş Borusu,Süzgeci,Batarya) 1. Kalite | adet | 0,3891 | 0,3891 |
| 76 | Ö.B.F. - 42 | Uzun Musluk 1/2'' 1. Sınıf | adet | 0,1501 | 0,1501 |
| 77 | Ö.B.F. - 43 | Banyo Süzgeci 15x15cm Paslanmaz Çelik | adet | 0,0667 | 0,0667 |
| 78 | Ö.B.F. - 44 | Yer Süzgeci 30x30cm Paslanmaz Çelik | adet | 0,0667 | 0,0667 |
| 79 | Ö.B.F. - 45 | Sülyen Boyayla boru boyanması | m2 | 1,5760 | 1,5760 |
| 80 | Ö.B.F. - 46 | Sıva Üstü Makaralı Tüplü Yangın Dolabı | adet | 0,1334 | 0,1334 |
| 81 | Ö.B.F. - 47 | 6KG Yangın Tüpü(A-B-C) | adet | 0,0800 | 0,0800 |
| 82 | Ö.B.F. - 48 | Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | mt | 1,0005 | 1,0005 |
| 83 | Ö.B.F. - 49 | İşçilik | adet | 5,2246 | 5,2246 |
| MEKANİK TESİSAT PURSANTAJ |  |  |  | 17,8471 | 17,8471 |

|  |  | ELEKTRİK TESİSATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Ö.B.F. - 50 | Normal aydınlatma sortisi | adet | 0,0487 | 0,0487 |
| 85 | Ö.B.F. - 51 | Komitatör aydınlatma sortisi | adet | 0,2794 | 0,2794 |
| 86 | Ö.B.F. - 52 | Paralel aydınlatma sortisi | adet | 0,2269 | 0,2269 |
| 87 | Ö.B.F. - 53 | Tip C, Porselen Kaideli Armatür | adet | 0,1937 | 0,1937 |
| 88 | Ö.B.F. - 54 | Tip E, Çelik Tel Kafesli Etanj Armatür | adet | 0,0073 | 0,0073 |
| 89 | Ö.B.F. - 55 | Tip P1, Bant /Köşeli Bant Tipi Armatür (P1-1X40 w) | adet | 0,0077 | 0,0077 |
| 90 | Ö.B.F. - 56 | Tip P1, Bant /Köşeli Bant Tipi Armatür (P1-2X40 w) | adet | 0,0268 | 0,0268 |
| 91 | Ö.B.F. - 57 | Tip P1, Bant /Köşeli Bant Tipi Armatür (P1-2X20 w) | adet | 0,1458 | 0,1458 |
| 92 | Ö.B.F. - 58 | Aksiyal Tipi Aspiratör,1400d/min'ya kadar | adet | 0,2668 | 0,2668 |
| 93 | Ö.B.F. - 59 | Gömme Tip Sac Tablo (0,4 m2) | adet | 0,0647 | 0,0647 |
| 94 | Ö.B.F. - 60 | Anahat ve Besleme Hattı NYM 2X16 mm2 | metre | 0,0791 | 0,0791 |
| 95 | Ö.B.F. - 61 | Tablo Topraklama Hattı 6 mm2 | metre | 0,0230 | 0,0230 |
| 96 | Ö.B.F. - 62 | Kaçak akım koruma şalter 2X40A (30 Ma) | adet | 0,0317 | 0,0317 |
| 97 | Ö.B.F. - 63 | Tablo üstü Normal Pako Şalter 2X40 A | adet | 0,0134 | 0,0134 |
| 98 | Ö.B.F. - 64 | Anahtarlı Otomatik Sigorta 16A 'e Kadar | adet | 0,0421 | 0,0421 |
| 99 | Ö.B.F. - 65 | Anahtarlı Otomatik Sigorta 40A 'e Kadar | adet | 0,0046 | 0,0046 |
| 100 | Ö.B.F. - 66 | Güvenlik Hattı Priz Sortisi | adet | 0,1614 | 0,1614 |
| 101 | Ö.B.F. - 67 | Toprak Elektrotu Elektro Bakır (Q20-2 m ) | adet | 0,4197 | 0,4197 |
| 102 | Ö.B.F. - 68 | Yangın İhbar Düğmesi ve Montajı | adet | 0,0485 | 0,0485 |
| 103 | Ö.B.F. - 69 | Dahili Yangın İhbar Sinyali | adet | 0,8635 | 0,8635 |
| 104 | Ö.B.F. - 70 | J-Y(st) Yangın Alarm Kablo 1X2X0,8+0,8 mm2 | metre | 0,0236 | 0,0236 |
| 105 | Ö.B.F. -71 | İşçilik | adet | 1,1116 | 1,1116 |
|  |  | ELEKTRİK TESİSAT PURSANTAJ |  | 4,0900 | 4,0900 |